О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чувашской Республики»

Кабинет Министров Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чувашской Республики», утвержденную постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 декабря 2018 г. № 599 (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 сентября 2019 г. № 364, от 11 декабря 2019 г. № 544, от 24 марта 2020 г. № 107, от 19 июня 2020 г. № 318, от 21 июля 2020 г. № 396, от 5 сентября 2020 г. № 499, от 27 ноября 2020 г. № 672, от 10 февраля 2021 г. № 44, от 16 июня 2021 г. № 268, от 25 августа 2021 г. № 386, от 1 ноября 2021 г. № 547, от 14 декабря 2021 г. № 660, от 1 июня 2022 г. № 246, от 21 июня 2022 г. № 276, от 6 сентября 2022 г. № 436, от 14 декабря 2022 г. № 697, от 7 апреля 2023 г. № 214, от 26 июня 2023 г. № 423, от 8 сентября 2023 г. № 574, от 27 декабря 2023 г. № 875, от 29 декабря 2023 г. № 902, от 13 июня 2024 г. № 320, от 22 октября 2024 г. № 580, от 18 декабря 2024 г. № 708).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Кабинета Министров

Чувашской Республики О.Николаев

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Кабинета Министров

Чувашской Республики

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**И З М Е Н Е Н И Я,**

**которые вносятся в государственную программу Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чувашской Республики»**

1. Подраздел I. «Оценка текущего состояния сферы реализации Государственной программы Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чувашской Республики» (далее – Государственная программа) изложить в следующей редакции:

«Общая протяженность сети автомобильных дорог на территории Чувашской Республики составляет 12801 км. Объем дорожного фонда за 2019-2024 годы составил 43,5 млрд. рублей, за указанный период реконструировано и построено порядка 102 км и отремонтировано более 2,4 тыс. км дорог, выполнено устройство порядка 112 км наружного освещения.

В 2024 году объем Дорожного фонда Чувашской Республики составил 8,6 млрд. рублей. В текущем году отремонтировано порядка 340 км автодорог (140 км с асфальтобетонным покрытием и 200 км с грунтовым покрытием) и построено 14 км новых дорог и 11 км наружного освещения.

За 2019-2024 годы на реализацию [национального проекта](https://internet.garant.ru/#/document/72192482/entry/0) «Безопасные качественные дороги» было выделено порядка 20 млрд. рублей, за указанный период отремонтировано более 600 км автодорог, выполнено устройство 112 км наружного освещения, 5 автоматических пунктов весового и габаритного контроля на автодорогах регионального и межмуниципального значения, закуплено более 500 стационарных, передвижных и 5 мобильных комплексов камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

В дальнейшем планируется цифровизация транспортной отрасли путем внедрения интеллектуальной транспортной системы Чебоксарской агломерации (далее - ИТС), на что в 2019-2024 годах направлено 349 млн. рублей, в том числе в 2024 году предусмотрено 107 млн. рублей. Внедрение ИТС осуществляется в два этапа: первый - реализация научно-исследовательских мероприятий, второй - поставка оборудования и проведение строительно-монтажных работ.

В настоящее время выполнены следующие мероприятия:

- модернизирован 51 светофорный объект с установкой 116 детекторов транспорта и 39 купольных камер телеобзора, расположенных на пр. М. Горького, Московском пр., ул. К. Воробьевых, ул. Дзержинского, пр. Ленина, ул. К. Маркса, пр. И. Яковлева, ул. Привокзальная, Президентский б-р, ул. Калинина, ул. Гагарина, Марпосадское ш., пр. Мира, Эгерский б-р, ул. Ашмарина в г. Чебоксары.

- модернизирована Интеграционная платформа, созданная в 2023 году, в которой предусмотрены:

1) центр управления дорожным движением и центр мониторинга и управления общественным транспортом;

2) подсистема мониторинга параметров транспортного потока;

3) подсистема светофорного управления;

4) подсистема метеомониторинга;

5) модуль цифровой двойник;

6) подсистема видеонаблюдения, детектирования дорожно-транспортных происшествий и чрезвычайных ситуаций ;

7) модуль диспетчерского управления интелектуальной транспортной системой для чрезвычайных ситуаций и внештатных ситуаций;

8) модуль управления движением общественного транспорта.

В 2024 году установлены стратегические детекторы транспорта, по следующим адресам:

- подъезды к кольцевым перекресткам на пр. Московском и ул. Гузовского, на пр. 9-й Пятилетки и пр. И. Яковлева, на пр. Мира и пр. И. Яковлева, на пр. Мира и ул. Калинина, на ул. Калинина и ул. Гагарина, на ул. Академика Крылова - ул. Коммунальная Слобода - ул. Богдана Хмельницкого - 30-я автодорога, на развязке ул. Ю. Фучика с ул. Парижской Коммуны и пр. М. Горького – ул. Гузовского;

- светофорные объекты на пересечении Президентский б-р – ул. Дзержинского, пр. М. Горького – ул. Гузовского работают в адаптивном режиме (время работы светофора по направлениям определяется искусственным интеллектом на основании анализа загруженности по направлениям определяемых детекторами транспорта);

В единой платформе управления транспортной системой ведется тестовая работа по мониторингу транспортной работы Государственного унитарного предприятия Чувашской Республики «Чувашское транспортное управление» Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики (далее - ГУП Чувашской Республики «ЧТУ» Минтранса Чувашии), в настоящее время проводится работа по организации мониторинга автобусных маршрутов общества с ограниченной ответственностью «Первая транспортная медиакомпания» (далее - ООО «ТМК1»);

Продолжается тестовая работа подсистемы мониторинга движения мусоровозов по сигналам ГЛОНАСС.

В рамках дополнительных мероприятий запланирована модернизация 11 светофорных объектов с установкой 29 детекторов транспорта и 19 купольных камер телеобзора на территории г. Чебоксары.

За 2019 - 2024 годы для нужд Чувашской Республики:

приобретен 221 троллейбус, из которых 109 троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Указанные троллейбусы позволили максимально обновить парк троллейбусов на регулярных маршрутах;

приобретено три судна на подводных крыльях СПК «Валдай - 45Р». Приобретение судов позволило запустить пассажирские перевозки внутренним водным транспортом;

проведена реконструкция здания аэровокзала международного аэропорта г. Чебоксары. В рамках реконструкции используемая площадь здания аэровокзала увеличилась с 1500 до 5500 кв. м, пассажиропоток аэропорта увеличится до 700 тыс. пассажиров в год;

построено 5 газозаправочных станций;

завершена разработка документов транспортного планирования Чувашской Республики и Чебоксарской городской агломерации.

Одной из основных задач Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики (далее - Минтранс Чувашии) является вопрос восстановления автомобильных дорог республики, задействованных при строительстве скоростной автомобильной дороги М-12 «Восток».

С целью ликвидации грунтовых разрывов на региональной сети автодорог планируется строительство автомобильной дороги, соединяющей Аликовский и Красночетайский муниципальные округа Чувашской Республики.

В рамках реализации [Закона](https://internet.garant.ru/#/document/405985503/entry/0) Чувашской Республики от 21 декабря 2022 г. № 124 «О перераспределении полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом между органами местного самоуправления отдельных муниципальных образований Чувашской Республики и органами государственной власти Чувашской Республики» предусмотрено перераспределение полномочий по транспортному обслуживанию населения на муниципальных маршрутах городов Чебоксары и Новочебоксарска.

В целях решения проблемы транспортного сообщения между городами Чебоксары и Новочебоксарском открыт один межмуниципальный троллейбусный маршрут, планируется открытие еще двух межмуниципальных троллейбусных маршрутов. Для обеспечения перевозок по новой маршрутной сети создан государственный перевозчик ГУП Чувашской Республики «ЧТУ» Минтранса Чувашии.».

2. Абзацы первый, второй, третий, восьмой, девятый подраздела IV. «Задачи государственного управления и способы их эффективного решения государственной программы» изложить в следующей редакции:

«Для достижения поставленных целей Государственной программы предусматривается решение следующих задач:

доведение в городских агломерациях доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 85 процентов;

увеличение доли опорной сети дорог не менее чем до 85 процентов, автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 60 процентов;

Предлагаемые механизмы (способы) их достижения:

1. Приведение в нормативное состояние к 2030 году опорной сети дорог не менее чем до 85 процентов, дорог агломераций не менее чем до 85 процентов и дорог регионального (межмуниципального) значения не менее чем до 60 процентов. Данные задачи являются одними из основных задач [национального проекта](https://internet.garant.ru/#/document/72192482/entry/0) «Инфраструктура для жизни». Их выполнение осуществляется в том числе благодаря выделению средств федерального бюджета республиканскому бюджету Чувашской Республики.»;

3. В паспорте Государственной программы в позиции «Цели Государственной программы» «цель 5 – снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях» изложить в следующей редакции:

«цель 5 – снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года».

Позицию «Объемы финансового обеспечения Государственной программы за весь период реализации и с разбивкой по годам реализации» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Объемы финансового обеспечения Государственной программы за весь период реализации и с разбивкой по годам реализации | прогнозируемый объем финансирования Государственной программы в 2019–2035 годах составляет 121446289,6 тыс. рублей, в том числе:в 2019–2023 годах – 32385470,5 тыс. рублей;в 2024 году – 8479576,9 тыс. рублей;в 2025 году – 8797375,9 тыс. рублей; в 2026 году – 10090058,0 тыс. рублей;в 2027 году – 10807439,2 тыс. рублей;в 2028 году – 22990851,8 тыс. рублей;в 2029 году – 10103422,6 тыс. рублей;в 2030 году – 10270223,0 тыс. рублей;в 2031–2035 годах – 21175245,9 тыс. рублей»; |

разделы 2 - 4 Паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:

**«2. Показатели Государственной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование показателя | Уровень показателя1 | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения показателя по годам | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей развития, целей Стратегии до 2035 года | Признак реализации в муниципальных образованиях | Информационная система (источник данных) |
| значение | год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель 1 – увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения на территории Чувашской Республики, находящихся в нормативном состоянии |
| 1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения на территории Чувашской Республики, находящихся в нормативном состоянии | ГП | возрастание | км | 4361,7 | 2022 | 4634,8 | 4763,6 | 4823,6 | 4873,6  | 4923,6 | 5073,6 | 5323,6 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 декабря 2018 г. № 599 | Минтранс Чувашии | обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям | есть | официальный сайт Росстата |
|  | Цель 2 – увеличение количества пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом общего пользования и городским наземным электрическим транспортом |
| 2. | Количество пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом общего пользования и городским наземным электрическим транспортом | ГП | возрастание | тыс. человек | 127990,2 | 2022 | 128997,6 | 113000 | 118920 | 118920 | 118920 | 118920 | 118920 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 декабря 2018 г. № 599 | Минтранс Чувашии |  | есть | сведения Чувашстата, официальный сайт Минтранса Чувашии |
|  | Цель 3 – увеличение численности парка транспортных средств, работающих на компримированном природном газе |
| 3. | Численность парка транспортных средств, работающих на компримированном природном газе | ГП | возрастание | Единиц | 1066 | 2022 | 1066 | 1082 | 1101 | 1123 | 1123 | 1134 | 1158 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 декабря 2018 г. № 599 | Минтранс Чувашии |  | нет | сведения УГИБДД МВД по Чувашской Республике, официальный сайт Минтранса Чувашии |
|  | Цель 4 – увеличение количества размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения |
| 4. | Размещены автоматические пункты весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения | НП | возрастание | ед. (нарастающим итогом) или шт. | 4 | 2022 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | х | постановление Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 г. № 1596 | Минтранс Чувашии |  | нет | официальный сайт Минтранса Чувашии |
|  | Цель 5 – снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года |
| 5. | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств  | НП | убывание | чело-век на 10 тысяч населения | 3,48 | 2023 | 3,48 | x | 3,31 | 3,11 | 2,95 | 2,32 | x | постановление Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 г. № 1596 | Минтранс Чувашии |  | есть | официальный сайт УГИБДД МВД по Чувашской Республике |
|  | Цель 6 – внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тыс. человек  |
| 6. | Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тыс. человек | НП | возрастание | ед. (нарастающим итогом) | 0 | 2022 | x | x | x | 1 | 1 | 1 | x | постановление Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 г. № 1596 | Минтранс Чувашии |  | есть | официальный сайт Минтранса Чувашии |
|  | Цель 7 – увеличение количества обслуженных в аэропорту г. Чебоксары пассажиров |
| 7. | Количество обслуженных в аэропорту г. Чебоксары пассажиров | ГП | возрастание | тыс. чел. | 420,0 | 2022 | 440,0 | 480,0 | 520,0 | 550,0 | 550,0 | 580,0 | 630,0 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 декабря 2018 г. № 599 | Минтранс Чувашии |  | нет | официальный сайт Минтранса Чувашии |
|  | Цель 8 – увеличение количества пассажиров, перевезенных железнодорожным транспортом пригородного сообщения |
| 8. | Количество пассажиров, перевезенных железнодорожным транспортом пригородного сообщения | ГП | возрастание | тыс. чел. | 373,8 | 2022 | 377,6 | 381,4 | 385,2 | 387,0 | 387,0 | 389,0 | 393,0 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 декабря 2018 г. № 599 | Минтранс Чувашии |  | нет | официальный сайт Минтранса Чувашии |
|  | Цель 9 – увеличение количества пассажиров, перевезенных внутренним водным транспортом |
| 9. | Количество пассажиров, перевезенных внутренним водным транспортом | ГП | возрастание | тыс. чел. | 18,8 | 2022 | 22,7 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 декабря 2018 г. № 599 | Минтранс Чувашии |  | нет | официальный сайт Минтранса Чувашии» |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1 Указывается уровень соответствия декомпозированного до Чувашской Республики показателя для государственной программы Чувашской Республики: «ГП» (государственной программы Чувашской Республики), «НП» (национального проекта), «ВП» (ведомственного проекта).

1. **3. Структура Государственной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №пп | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями Государственной программы |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Региональный проект «Безопасность дорожного движения»** |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики | Срок реализации: 2019–2024 годы |
| 1.1. | Приобретение электронной техники и оборудования для обучения детей разных возрастных категорий безопасному поведению на дороге | реализация данного мероприятия предусматривает обучение детей и подростков правилам дорожного движения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах, укрепление дисциплины и контроль участия детей в дорожном движении, создание условий для безопасного участия детей в дорожном движении | количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях |
| 1.2. | Приобретение наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, обеспечение учащихся световозвращающими элементами | реализация данного мероприятия предусматривает мероприятия, направленные на изменение поведения участников дорожного движения с целью обеспечения безусловного соблюдения норм и правил дорожного движения | количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях |
| 1.3. | Ежегодное проведение конкурсов, мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения и культуры поведения детей на дороге | реализация данного мероприятия предусматривает проведение следующих конкурсов, фестивалей, слетов: Спартакиады школьников Чувашской Республики по спортивно-прикладным видам спорта; Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо»; Межгосударственного слета юных инспекторов движения; Республиканского фестиваля юных инспекторов движения; Республиканского конкурса флэш-мобов юных инспекторов движения; Республиканского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо»; Республиканского конкурса КВН юных инспекторов движения; Республиканского конкурса видеороликов «История нашего отряда юных инспекторов движения»; Республиканского фестиваля юных инспекторов движения «Вместе в ГТО»; Республиканского конкурса по пропаганде ношения световозвращающих элементов; Республиканского конкурса на лучшую разработку дидактической игры по правилам дорожного движения; Республиканского конкурса на лучшую рекламу по профилактике детского травматизма и др. | количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях |
| 1.4. | Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения | реализация данного мероприятия предусматривает:работу по обучению детей и подростков навыкам безопасного поведения на дорогах, по воспитанию грамотных и законопослушных участников дорожного движения;использование творческих форм и методов обучения и воспитания детей: специально организованных занятий, беседы с сотрудниками ГАИ, наблюдения за транспортом, экскурсий, целевых прогулок, рассматривания иллюстраций, энциклопедий, книг, рисунков с изображением улиц, видов транспорта, чтения художественной литературы, отгадывания загадок, сюжетно-ролевых, подвижных, дидактических игр, игр-соревнований, праздников, конкурсов, игр-драматизаций и т.д. | количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях |
| 1.5. | Приобретение мобильных автогородков | реализация данного мероприятия предусматривает оснащение дошкольных образовательных организаций оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети | количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях |
| 2. | **Региональный проект «Безопасность дорожного движения»** |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики | Срок реализации: 2025–2030 годы |
| 2.1. | Приобретение электронной техники и оборудования для обучения детей разных возрастных категорий безопасному поведению на дороге | реализация данного мероприятия предусматривает обучение детей и подростков правилам дорожного движения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах, укрепление дисциплины и контроль участия детей в дорожном движении, создание условий для безопасного участия детей в дорожном движении | количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях |
| 2.2. | Приобретение наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, обеспечение учащихся световозвращающими элементами | реализация данного мероприятия предусматривает мероприятия, направленные на изменение поведения участников дорожного движения с целью обеспечения безусловного соблюдения норм и правил дорожного движения | количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях |
| 2.3. | Ежегодное проведение конкурсов, мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения и культуры поведения детей на дороге | реализация данного мероприятия предусматривает проведение следующих конкурсов, фестивалей, слетов: Спартакиады школьников Чувашской Республики по спортивно-прикладным видам спорта; Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо»; Межгосударственного слета юных инспекторов движения; Республиканского фестиваля юных инспекторов движения; Республиканского конкурса флэш-мобов юных инспекторов движения; Республиканского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо»; Республиканского конкурса КВН юных инспекторов движения; Республиканского конкурса видеороликов «История нашего отряда юных инспекторов движения»; Республиканского фестиваля юных инспекторов движения «Вместе в ГТО»; Республиканского конкурса по пропаганде ношения световозвращающих элементов; Республиканского конкурса на лучшую разработку дидактической игры по правилам дорожного движения; Республиканского конкурса на лучшую рекламу по профилактике детского травматизма и др. | количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях |
| 2.4. | Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения | реализация данного мероприятия предусматривает:работу по обучению детей и подростков навыкам безопасного поведения на дорогах, по воспитанию грамотных и законопослушных участников дорожного движения;использование творческих форм и методов обучения и воспитания детей: специально организованных занятий, беседы с сотрудниками ГАИ, наблюдения за транспортом, экскурсий, целевых прогулок, рассматривания иллюстраций, энциклопедий, книг, рисунков с изображением улиц, видов транспорта, чтения художественной литературы, отгадывания загадок, сюжетно-ролевых, подвижных, дидактических игр, игр-соревнований, праздников, конкурсов, игр-драматизаций и т.д. | количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях |
| 2.5. | Приобретение мобильных автогородков | реализация данного мероприятия предусматривает оснащение дошкольных образовательных организаций оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети | количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях |
| 3. | **Региональный проект «Развитие общественного транспорта»** |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики | Срок реализации: 2024–2030 годы  |
| 3.1. | Финансовое обеспечение затрат ГУП Чувашской Республики "ЧТУ" Минтранса Чувашии на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга с российскими лизинговыми компаниями на приобретение пассажирского транспорта | реализация мероприятия обеспечивается путем подписания договоров лизинга государственным унитарным предприятием Чувашской Республики «Чувашское транспортное управление» Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики с российскими лизинговыми компаниями на приобретение пассажирского транспорта  | количество пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом общего пользования и городским наземным электрическим транспортом |
| 4. | **Региональный проект «Дорожная сеть»** |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики | Срок реализации: 2019–2024 годы  |
| 4.1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и нанесение дорожной разметки на них | прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения на территории Чувашской Республики, находящихся в нормативном состоянии |
| 4.2. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | увеличение объемов ввода в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в результате строительства или реконструкции  | протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения на территории Чувашской Республики, находящихся в нормативном состоянии |
| 4.3. | Реализация мероприятий комплексного развития транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации | прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения на территории Чувашской Республики, находящихся в нормативном состоянии |
| 4.4. | Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения, включающих искусственные дорожные сооружения | прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения на территории Чувашской Республики, находящихся в нормативном состоянии |
| 5. | **Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»** |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики | Срок реализации: 2025–2030 годы  |
| 5.1. | Выполнение работ по развитию автоматизированной системы весового и габаритного контроля транспортных средств путем проектирования, модернизации и капитального ремонта элементов обустройства автомобильных дорог – пунктов автоматического весового и габаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения, по обеспечению их работоспособности и обслуживанию  | устройство пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств, а также устройство недостающих элементов или модернизация пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств в рамках капитального ремонта участков автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения  | количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения |
| 5.2. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и нанесение дорожной разметки на них | прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения на территории Чувашской Республики, находящихся в нормативном состоянии |
| 5.3. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | увеличение объемов ввода в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в результате строительства или реконструкции  | протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения на территории Чувашской Республики, находящихся в нормативном состоянии |
| 5.4. | Реализация мероприятий комплексного развития транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации | прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения на территории Чувашской Республики, находящихся в нормативном состоянии |
| 5.5. | Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения, включающих искусственные дорожные сооружения | прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения на территории Чувашской Республики, находящихся в нормативном состоянии |
| 6. | **Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»** |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики | Срок реализации: 2019–2024 годы |
| 6.1. | Внедрение автоматических пунктов весового и габаритного контроля на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения | обеспечение создания автоматизированной системы весового и габаритного контроля транспортных средств на территории Чувашской Республики в целях сохранности автомобильных дорог общего пользования | количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения |
| 6.2. | Внедрение камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения | обеспечение развития системы фиксации административных правонарушений в области дорожного движения, работающих в автоматическом режиме, специальными техническими средствами – камерами фотовидеофиксации | количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях |
| 6.3. | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тыс. человек | обеспечение создания системы, интегрирующей современные информационные, коммуникационные и телематические технологии, технологии управления транспортной системой региона | количество внедренных интеллектуальных транспортных систем на территории Чувашской Республики |
| 7. | **Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»** |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики | Срок реализации: 2025–2030 годы |
| 7.1. | Внедрение автоматических пунктов весового и габаритного контроля на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения, местного значения | обеспечение создания автоматизированной системы весового и габаритного контроля транспортных средств на территории Чувашской Республики в целях сохранности автомобильных дорог общего пользования | количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения, местного значения |
| 7.2. | Внедрение камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения | обеспечение развития системы фиксации административных правонарушений в области дорожного движения, работающих в автоматическом режиме, специальными техническими средствами – камерами фотовидеофиксации | количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях |
| 7.3. | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тыс. человек | обеспечение создания системы, интегрирующей современные информационные, коммуникационные и телематические технологии, технологии управления транспортной системой региона | количество внедренных интеллектуальных транспортных систем на территории Чувашской Республики |
| 8. | **Региональный проект «Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива»** |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики | Срок реализации: 2019–2035 годы  |
| 8.1. | Возмещение части затрат на поддержку мероприятий по развитию заправочной инфраструктуры компримированного природного газа | реализация данного мероприятия предусматривает заключение соглашения с Минэнерго России о предоставлении субсидий из федерального бюджета республиканскому бюджету Чувашской Республики в целях софинансирования расходов республиканского бюджета Чувашской Республики, возникающих при развитии заправочной инфраструктуры компримированного природного газа | численность парка транспортных средств, работающих на компримированном природном газе |
| 8.2. | Возмещение части затрат на реализацию мероприятий по поддержке переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива | реализация данного мероприятия предусматривает заключение соглашения с Минэнерго России о предоставлении субсидий из федерального бюджета республиканскому бюджету Чувашской Республики в целях софинансирования расходов республиканского бюджета Чувашской Республики, возникающих при поддержке переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива | численность парка транспортных средств, работающих на компримированном природном газе  |
| 9. | **Ведомственный проект «Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения»** |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики  | Срок реализации: 2019–2035 годы |
| 9.1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  | реализация мероприятия предусматривает приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям | протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения на территории Чувашской Республики, находящихся в нормативном состоянии |
| 9.2. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения  | реализация мероприятия предусматривает поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также организацию и обеспечение безопасности дорожного движения путем выполнения комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги общего пользования местного значения, оценке ее технического состояния | протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения на территории Чувашской Республики, находящихся в нормативном состоянии |
| 9.3. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | реализация мероприятия предусматривает решение задач по улучшению жизнедеятельности населения в результате проведенных мероприятий по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, разработанных по итогам обследования дворовых территорий, составления перечня дворовых территорий и проездов к ним | протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения на территории Чувашской Республики, находящихся в нормативном состоянии |
| 10. | **Ведомственный проект «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения»** |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство транспорта Чувашской Республики | Срок реализации: 2019–2035 годы |
| 10.1. | Содержание, проведение диагностики и проектирование по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | обеспечение выполнения работ по диагностике и содержанию автомобильных дорог, а также разработке проектно-сметной документации по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения на территории Чувашской Республики, находящихся в нормативном состоянии |
| 10.2. | Проектирование строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и строительство площадок для передвижных постов весового контроля | обеспечение выполнения работ по разработке проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения  | протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения на территории Чувашской Республики, находящихся в нормативном состоянии |
| 11. | **Комплекс процессных мероприятий «Развитие автомобильного и городского электрического транспорта»** |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики | Срок реализации: 2019 – 2035 годы |
| 11.1. | Финансовое обеспечение государственных полномочий Чувашской Республики по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципальных образований | реализация данного мероприятия обеспечивается путем заключения соглашений с органами местного самоуправления о предоставлении субвенций бюджетам муниципальных округов и бюджетам городских округов на финансовое обеспечение государственных полномочий Чувашской Республики по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом, городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципальных образований | количество пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом общего пользования |
| 11.2. | Организация перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам автомобильным транспортом | реализация данного мероприятия обеспечивается путем осуществления закупок и заключения государственных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам в городах Чебоксары и Новочебоксарске | количество пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом общего пользования |
| 11.3. | Финансовое обеспечение затрат ГУП Чувашской Республики «ЧТУ» Минтранса Чувашии на уплату платежей по займам от специализированного общества проектного финансирования на приобретение подвижного состава транспорта общего пользования и реконструкцию инфраструктуры общественного транспорта в г. Чебоксары  | реализация данного мероприятия обеспечивается путем заключения государственным унитарным предприятием Чувашской Республики «Чувашское транспортное управление» Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики соответствующего договора займа со специализированным обществом проектного финансирования в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2459 «Об утверждении Правил финансирования проектов с использованием облигаций специализированных обществ проектного финансирования и о внесении изменения в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации» на приобретение подвижного состава городского наземного электрического транспорта и реконструкцию (модернизацию) инфраструктуры городского наземного электрического транспорта в городах Чебоксары и Новочебоксарск | количество приобретенного городского наземного электрического транспорта |
| 11.4. | Организация перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам наземным электрическим транспортом | реализация данного мероприятия обеспечивается путем заключения государственных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам в городах Чебоксары и Новочебоксарск | количество пассажиров, перевезенных городским наземным электрическим транспортом |
| 11.5. | Организация перевозок пассажиров по межмуниципальным маршрутам наземным электрическим транспортом | реализация данного мероприятия обеспечивается путем заключения государственных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по межмуниципальным маршрутам городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам в сообщении между городами Чебоксары и Новочебоксарск | количество пассажиров, перевезенных городским наземным электрическим транспортом |
| 11.6. | Организация перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам | реализация данного мероприятия обеспечивается путем внесения изменений в заключенные государственные контракты на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам в Алатырском, Канашском и Шумерлинском муниципальных округах | количество пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом общего пользования |
| 11.7. | Возмещение недополученных доходов транспортных организаций в связи с обеспечением бесплатного проезда отдельных категорий граждан по решениям Кабинета Министров Чувашской Республики | реализация данного мероприятия обеспечивается путем подписания соглашений с организациями транспорта о возмещении потерь в доходах транспортных организаций в связи с обеспечением бесплатного проезда отдельных категорий граждан | количество пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом общего пользования и городским наземным электрическим транспортом |
| 11.8. | Организация перевозок пассажиров по межмуниципальным маршрутам автомобильным транспортом | реализация данного мероприятия обеспечивается путем заключения государственных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по межмуниципальным маршрутам по регулируемым тарифам | количество пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом общего пользования |
| 12. | **Комплекс процессных мероприятий «Развитие регионального авиасообщения»** |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики | Срок реализации: 2019 - 2035 годы |
| 12.1. | Государственная поддержка регионального авиасообщения | реализация данного мероприятия обеспечивается путем подписания договора с авиаперевозчиком о предоставлении субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на осуществление региональных авиаперевозок, в рамках которого авиаперевозчик планирует осуществлять регулярные рейсы из аэропорта г. Чебоксары в аэропорты иных городов и обратно | количество обслуженных в аэропорту г. Чебоксары пассажиров |
| 12.2. | Совершенствование системы государственной поддержки регионального авиасообщения | реализация данного мероприятия обеспечивается путем формирования эффективных механизмов государственной поддержки регионального авиасообщения | количество обслуженных в аэропорту г. Чебоксары пассажиров |
| 13. | **Комплекс процессных мероприятий «Государственная поддержка железнодорожного транспорта»** |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики | Срок реализации: 2019 – 2035 годы |
| 13.1. | Возмещение недополученных доходов организациям железнодорожного транспорта, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Чувашской Республики | реализация данного мероприятия осуществляется путем подписания соглашения с организацией железнодорожного транспорта о предоставлении средств из республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение недополученных доходов организациям железнодорожного транспорта, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Чувашской Республики, в соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 декабря 2016 г. № 533 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Чувашской Республики, и признании утратившими силу некоторых решений Кабинета Министров Чувашской Республики» | количество пассажиров, перевезенных железнодорожным транспортом пригородного сообщения |
| 13.2. | Возмещение части недополученных доходов АО «Содружество», возникших в результате перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Чувашской Республики за 2013–2014 годы | реализация данного мероприятия осуществляется путем подписания соглашения с АО «Содружество» о предоставлении средств из республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение части недополученных доходов АО «Содружество», возникших в результате перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Чувашской Республики за 2013–2014 годы, в соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 августа 2018 г. № 311 | количество пассажиров, перевезенных железнодорожным транспортом пригородного сообщения |
| 14. | **Комплекс процессных мероприятий «Организация перевозок пассажиров внутренним водным транспортом по регулярным маршрутам»** |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики | Срок реализации: 2019 – 2035 годы |
| 14.1. | Возмещение недополученных доходов организациям внутреннего водного транспорта, осуществляющим перевозку пассажиров внутренним водным транспортом по специальным тарифам | реализация данного мероприятия обеспечивается путем подписания соглашения на возмещение недополученных доходов организациям внутреннего водного транспорта, осуществляющим перевозку пассажиров внутренним водным транспортом по специальным тарифам | количество пассажиров, перевезенных внутренним водным транспортом |
| 15. | **Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для осуществления дорожной деятельности** **и организации безопасности дорожного движения в Чувашской Республике»** |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство транспорта Чувашской Республики  | Срок реализации - |
| 15.1. | Обеспечение деятельности государственных учреждений, реализующих мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | реализация мероприятий предусматривает выполнение казенным учреждением Чувашской Республики «Центр организации и безопасности дорожного движения Чувашской Республики» Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики функции обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Чувашской Республики, проектирования, развития и эксплуатации специальных технических средств, работающих в автоматическом режиме и имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля дорожного движения, проектирования, развития и эксплуатации автоматических пунктов весового и габаритного контроля | количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях |
| 15.2. | Обеспечение деятельности государственных учреждений, реализующих мероприятия по содержанию и управлению дорожным хозяйством | реализация мероприятия предусматривает выполнение казенным учреждением Чувашской Республики «Управление автомобильных дорог Чувашской Республики» Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики функций заказчика-застройщика по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, подготовку программы дорожных работ на предстоящий период, проведение конкурсных процедур по размещению государственных заказов на выполнение дорожных работ, организацию выполнения дорожных работ, проверку качества и соблюдения сроков выполнения государственных контрактов, мониторинг состояния автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в Чувашской Республике и искусственных сооружений на них | протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения на территории Чувашской Республики, находящихся в нормативном состоянии |
| 16. | **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики****«Развитие транспортной системы Чувашской Республики»** |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики | Срок реализации: - |

1. **4. Финансовое обеспечение Государственной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Государственной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |
| 2019–2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Государственная программа Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чувашской Республики», всего** в том числе: | 32385470,5 | 8479576,9 | 8797375,9 | 10090058,0 | 10807439,2 | 22990851,8 | 10103422,6 | 10270223,0 | 21175245,9 | 135099663,8 |
| федеральный бюджет  | 6029442,4 | 611177,2 | 1465515,1 | 2816273,2 | 3231362,4 | 3069298,1 | 3069298,1 | 3069298,1 | 0,0 | 23361664,6 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 24735183,5 | 7541710,1 | 7016379,9 | 6946423,4 | 7271451,0 | 19616927,9 | 6729498,7 | 6896299,1 | 20602116,9 | 107355990,5 |
| местные бюджеты | 1620844,6 | 326689,6 | 315480,9 | 327361,4 | 304625,8 | 304625,8 | 304625,8 | 304625,8 | 573129,0 | 4382008,7 |
| **Региональный проект «Безопасность дорожного движения», всего**в том числе: | 13546,5 | 6628,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20175,2 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 13546,5 | 6628,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20175,2 |
| **Региональный проект «Безопасность дорожного движения», всего**в том числе: | 0,0 | 0,0 | 6628,7 | 6628,7 | 3908,7 | 3908,7 | 3908,7 | 3908,7 | 0,0 | 28892,2 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 6628,7 | 6628,7 | 3908,7 | 3908,7 | 3908,7 | 3908,7 | 0,0 | 28892,2 |
| **Региональный проект «Развитие общественного транспорта», всего**в том числе: | 0,0 | 199881,3 | 239857,6 | 239857,6 | 239857,6 | 12733920,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13653374,2 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 199881,3 | 239857,6 | 239857,6 | 239857,6 | 12733920,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13653374,2 |
| **Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть», всего**в том числе: | 14566368,0 | 3224613,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17790981,3 |
| федеральный бюджет | 3299682,6 | 485969,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3785651,9 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 10402065,5 | 2520229,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12922295,3 |
| местные бюджеты  | 864619,9 | 218414,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1083034,1 |
| **Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть», всего**в том числе: | 0,0 | 0,0 | 4009409,3 | 5247490,1 | 5923386,7 | 5787319,9 | 5644693,8 | 5644693,8 | 0,0 | 32256993,6 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 1423084,3 | 2691508,0 | 3069298,1 | 3069298,1 | 3069298,1 | 3069298,1 | 0,0 | 16391784,7 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 2380839,4 | 2343246,5 | 2664088,6 | 2528021,8 | 2385395,7 | 2385395,7 | 0,0 | 14686987,7 |
| местные бюджеты  | 0,0 | 0,0 | 205485,6 | 212735,6 | 190000,0 | 190000,0 | 190000,0 | 190000,0 | 0,0 | 1178221,2 |
| **Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», всего**в том числе: | 1935833,5 | 623708,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2559541,5 |
| федеральный бюджет | 185680,3 | 105407,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 291088,2 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 1750153,2 | 518300,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2268453,3 |
| **Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», всего**в том числе: | 0,0 | 0,0 | 164430,0 | 346576,5 | 349193,3 | 227057,2 | 227057,2 | 227057,2 | 0,0 | 1541371,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 37043,9 | 119086,8 | 120914,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 277045,4 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 127386,1 | 227489,7 | 228278,6 | 227057,2 | 227057,2 | 227057,2 | 0,0 | 1264326,0 |
| **Региональный проект «Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива», всего**в том числе: | 368784,3 | 20000,0 | 5441,3 | 5735,8 | 41565,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 441526,7 |
| федеральный бюджет | 359095,6 | 19800,0 | 5386,9 | 5678,4 | 41149,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 431110,5 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 9688,7 | 200,0 | 54,4 | 57,4 | 415,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10416,2 |
| **Ведомственный проект «Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения», всего**в том числе: | 7539432,6 | 1684468,1 | 1734691,4 | 1814321,9 | 1814321,9 | 1814321,9 | 1814321,9 | 1814321,9 | 9071609,5 | 29101811,1 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 6783207,9 | 1576192,7 | 1630000,0 | 1705000,0 | 1705000,0 | 1705000,0 | 1705000,0 | 1705000,0 | 8525000,0 | 27039400,6 |
| местные бюджеты | 756224,7 | 108275,4 | 104691,4 | 109321,9 | 109321,9 | 109321,9 | 109321,9 | 109321,9 | 546609,5 | 2062410,5 |
| **Ведомственный проект «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения», всего**в том числе: | 4023427,4 | 1360918,1 | 1504735,8 | 1325860,2 | 1325860,2 | 1325860,2 | 1325860,2 | 1325860,2 | 6629301,0 | 20147683,3 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 4023427,4 | 1360918,1 | 1504735,8 | 1325860,2 | 1325860,2 | 1325860,2 | 1325860,2 | 1325860,2 | 6629301,0 | 20147683,3 |
| **Ведомственный проект «Строительство, реконструкция объектов транспортной инфраструктуры», всего**в том числе: | 0,0 | 3046,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3046,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 3046,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3046,0 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Развитие автомобильного и городского электрического транспорта, всего**в том числе: | 2770787,0 | 995690,0 | 719597,2 | 836054,7 | 842159,5 | 831277,8 | 820394,8 | 809512,8 | 3884331,0 | 12509804,8 |
| федеральный бюджет | 2183654,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2183654,7 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 587132,3 | 995690,0 | 714293,3 | 830750,8 | 836855,6 | 825973,9 | 815090,9 | 804208,9 | 3857811,5 | 10267807,2 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 5303,9 | 5303,9 | 5303,9 | 5303,9 | 5303,9 | 5303,9 | 26519,5 | 58342,9 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Развитие регионального авиасообщения», всего**в том числе: | 142657,2 | 81417,2 | 110654,1 | 4706,7 | 4706,7 | 4706,7 | 4706,7 | 4706,7 | 23533,5 | 381795,5 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 142657,2 | 81417,2 | 110654,1 | 4706,7 | 4706,7 | 4706,7 | 4706,7 | 4706,7 | 23533,5 | 381795,5 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Государственная поддержка железнодорожного транспорта», всего**в том числе: | 450508,1 | 91312,4 | 91312,4 | 83904,0 | 83904,0 | 83904,0 | 83904,0 | 83904,0 | 419520,0 | 1472172,9 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 450508,1 | 91312,4 | 91312,4 | 83904,0 | 83904,0 | 83904,0 | 83904,0 | 83904,0 | 419520,0 | 1472172,9 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Организация перевозок пассажиров внутренним водным транспортом по регулярным маршрутам», всего**в том числе: | 52158,9 | 21252,0 | 17793,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91204,5 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 52158,9 | 21252,0 | 17793,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91204,5 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для осуществления дорожной деятельности и организации безопасности дорожного движения в Чувашской Республике», всего**в том числе: | 396713,9 | 132221,2 | 150853,1 | 134501,2 | 134154,7 | 134154,7 | 134154,7 | 134154,7 | 670773,5 | 2021681,7 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 396713,9 | 132221,2 | 150853,1 | 134501,2 | 134154,7 | 134154,7 | 134154,7 | 134154,7 | 670773,5 | 2021681,7 |
|  **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чувашской Республики», всего**в том числе: | 125253,1 | 34420,6 | 41971,4 | 44420,6 | 44420,6 | 44420,6 | 44420,6 | 222103,0 | 476177,4 | 1077607,9 |
| федеральный бюджет | 1329,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1329,2 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 123923,9 | 34420,6 | 41971,4 | 44420,6 | 44420,6 | 44420,6 | 44420,6 | 222103,0 | 476177,4 | 1076278,7»; |

2. Разделы 2 - 4 паспорта регионального проекта «Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива» изложить в следующей редакции:

**«2.** **Показатели регионального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Базовое значение | Значения показателей по годам | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Возмещение части затрат на поддержку мероприятий по развитию заправочной инфраструктуры компримированного природного газа» |
| 1.1. | Увеличение ежегодного объема потребления природного газа в качестве моторного топлива | - | ГП | процентов | - | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Минтранс Чувашии | [официальный сайт](https://internet.garant.ru/document/redirect/17520999/1141) Минтранса Чувашии |
| 2. | Задача «Возмещение части затрат на реализацию мероприятий по поддержке переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива» |
| 2.1. | Численность парка транспортных средств, работающих на компримированном природном газе | - | ГП | процентов | - | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Минтранс Чувашии | сведения УГИБДД МВД по Чувашской Республике, [официальный сайт](https://internet.garant.ru/document/redirect/17520999/1141) Минтранса Чувашии |

**3. Перечень мероприятий (результатов) регионального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |
| значение | год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача "Возмещение части затрат на поддержку мероприятий по развитию заправочной инфраструктуры компримированного природного газа" |
| 1.1. | Заключено соглашение с Минэнерго России о предоставлении субсидий из федерального бюджета республиканскому бюджету Чувашской Республики в целях софинансирования расходов республиканского бюджета Чувашской Республики, возникающих при развитии заправочной инфраструктуры компримированного природного газа | оказание услуг (выполнение работ) | организован процесс субсидирования строительства газозаправочных станций | процентов | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Задача "Возмещение части затрат на реализацию мероприятий по поддержке переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива" |
| 2.1. | Заключено соглашение с Минэнерго России о предоставлении субсидий из федерального бюджета республиканскому бюджету Чувашской Республики в целях софинансирования расходов республиканского бюджета Чувашской Республики, возникающих при поддержке переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива | оказание услуг (выполнение работ) | организован процесс субсидирования переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива | процентов | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**4.** **Финансовое обеспечение регионального проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | [КБК](https://internet.garant.ru/document/redirect/12112604/19) | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Региональный проект «Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива» |  | 20 000,0 | 5 441,3 | 5 735,8 | 41565,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72 742,4 |
|  | федеральный бюджет |  | 19 800,0 | 5 386,9 | 5 678,4 | 41149,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72 014,9 |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 200,0 | 54,4 | 57,4 | 415,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 727,5 |
|  | Возмещение части затрат на поддержку мероприятий по развитию заправочной инфраструктуры компримированного природного газа, всегов том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36 000,0 |
|  | федеральный бюджет | 831 0402 Ч2202R2610 (810) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35640,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35 640,0 |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 831 0402 Ч2202R2610(810)  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 360,0 |
|  | Задача "Возмещение части затрат на реализацию мероприятий по поддержке переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива" |
|  | Возмещение части затрат на реализацию мероприятий по поддержке переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива, всегов том числе: | - | 20000,0 | 5441,3 | 5735,8 | 5565,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36 742,4 |
|  | федеральный бюджет | 831 0402Ч2201R2760(810) | 19800,0 | 5386,9 | 5678,4 | 5509,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36 374,9 |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 831 0402Ч2201R2760(810) | 200,0 | 54,4 | 57,4 | 55,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 367,5»; |

3. Разделы 2 - 4 паспорта ведомственного проекта «Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения» изложить в следующей редакции:

**«2. Показатели ведомственного проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Показатели ведомственного проекта | Уровень показателя | Еди-ница изме-ре-ния (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на муниципальные образования | Информационная система (источник данных) |
| значение | год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования» |
| 1.1. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности | ГП | процентов | 47,4 | 2022 | 49,9 | 49,2 | - | - | - |  | - |   | нет | нет | официальный сайт Минтранса Чувашии |
| 2. | Задача «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования» |
| 2.1. | Доля муниципальных контрактов по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования, исполненных в полном объеме | ГП | процентов | 100 | 2022 | 100 | 100 | - | - | - |  | - | - | нет | нет | официальный сайт Минтранса Чувашии |
| 3. | Задача «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов» |
| 3.1. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности | ГП | процентов | 24,1 | 2022 | 25,7 | 28,0 | - | - | - |  | - | возрастание | нет | нет | официальный сайт Минтранса Чувашии |
| 4. | Задача «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов» |
| 4.1. | Доля муниципальных контрактов по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов, исполненных в полном объеме | ГП | процентов | 100 | 2022 | 100 | 100 | - | - | - |  | - | -  | нет | нет | официальный сайт Минтранса Чувашии |
| 5. | Задача «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа» |
| 5.1. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности | ГП | процентов | 44,4 | 2022 | 46,7 | 48,7 | - | - | - |  | - | возрастание | нет | нет | официальный сайт Минтранса Чувашии |
| 6. | Задача «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» |
| 6.1. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности | ГП | процентов | 32,5 | 2022 | 35,9 | 36,5 | 37,1 | 37,7 | 38,3 | 39,5  | 42,5 | возрастание | нет | нет | официальный сайт Минтранса Чувашии»; |
| 7. | Задача «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» |
| 7.1. | Доля муниципальных контрактов по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, исполненных в полном объеме | ГП | процентов | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  100 | нет | нет | официальный сайт Минтранса Чувашии |
| 8. | Задача «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов» |
| 8.1. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | ГП | ед./кв. м | 80/ 44922,8 | 2022 | 94/ 54625,2 | 61/32185 | 46/17869 | 40/15538 | 40/15538 | 120/46560 | 120/46560 | возрастание | нет | нет | официальный сайт Минтранса Чувашии |

**3. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на муниципальные образования | Связь с показателями ведомственного проекта |
| значение | год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования» |
| 1.1. | План по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования, не отвечающих нормативным требованиям, выполнен  | процентов | 100 | 2022 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | протяженность капитального ремонта и ремонта автодорог  | оказание услуг (выполнение работ) | нет | доля автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности |
| 2. | Задача «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования» |
| 2.1. | Обеспечено поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования | процентов | 100 | 2022 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | протяженность автодорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования, отвечающих нормативным требованиям | оказание услуг (выполнение работ) | нет | доля муниципальных контрактов по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования, исполненных в полном объеме |
| 3. | Задача «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов» |
| 3.1. | План по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов, не отвечающих нормативным требованиям, выполнен  | процентов | 100 | 2022 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов, отвечающих нормативным требованиям | оказание услуг (выполнение работ) | нет | доля муниципальных контрактов по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов, исполненных в полном объеме |
| 4. | Задача «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов» |
| 4.1. | Обеспечено поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов | 100 | 2022 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов, отвечающих нормативным требованиям | оказание услуг (выполнение работ) | нет | доля муниципальных контрактов по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов, исполненных в полном объеме |
| 5. | Задача «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа» |
| 5.1. | План по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа, не отвечающих нормативным требованиям, выполнен  | процентов | 100 | 2022 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа, отвечающих нормативным требованиям | оказание услуг (выполнение работ) | нет | доля автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности |
| 6. | Задача «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» |
| 6.1. | План по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, выполнен  | процентов | 100 | 2022 | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям | оказание услуг (выполнение работ) | нет | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности |
| 7. | Задача «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» |
| 7.1. | Обеспечено поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов | 100 | 2022 | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | протяженность автомобильных дорог общего пользования местного зна-чения, отве-чающих нормативным требованиям | оказание услуг (выполнение работ) | нет | Доля муниципальных контрактов по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, исполненных в полном объеме |
| 8. | Задача «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов» |
| 8.1. | План по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов выполнен  | процентов | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | площадь капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. | оказание услуг (выполнение работ) | нет | капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |

**4.** **Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта**

| № пп | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031–2035 | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ведомственный проект "Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения" |  | 1684468,1 | 1734691,4 | 1814321,9 | 1814321,9 | 1814321,9 | 1814321,9 | 1814321,9 | 9071609,5 | 21562378,5 |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 1576192,7 | 1630000,0 | 1705000,0 | 1705000,0 | 1705000,0 | 1705000,0 | 1705000,0 | 8525000,0 | 20256192,7 |
|  | местные бюджеты |  | 108275,4 | 104691,4 | 109321,9 | 109321,9 | 109321,9 | 109321,9 | 109321,9 | 546609,5 | 1306185,8 |
| 1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования», всегов том числе: | х | 603261,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 603261,9 |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 831 0409 Ч230114181(520) | 568863,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 568863,1 |
|  | местные бюджеты | - | 34398,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34398,8 |
| 2. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования, всегов том числе: | х | 374642,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 374642,6 |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 831 0409 Ч230114182(520) | 353054,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 353054,6 |
|  | местные бюджеты |  | 21588,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21588,0 |
| 3. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов, всего в том числе: | х | 263518,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 263518,7 |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 831 0409 Ч230114191(520) | 248329,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 248329,4 |
|  | местные бюджеты |  | 15189,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15189,3 |
| 4. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов, всегов том числе: | х | 101231,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101231,1 |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 831 0409 Ч230114192(520) | 95329,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95329,6 |
|  | местные бюджеты  | - | 5901,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5901,5 |
| 5. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа, всегов том числе: | х | 249554,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 249554,7 |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 831 0409 Ч230114200(520) | 228337,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 228337,0 |
|  | местные бюджеты  | - | 21217,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21217,7 |
| 6. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, всегов том числе: | х | 0,0 | 982109,4 | 1061739,9 | 1061739,9 | 1061739,9 | 1061739,9 | 1061739,9 | 5308699,5 | 11599508,4 |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 831 0409 Ч23019Д060(520) | 0,0 | 925000,0 | 1000000,0 | 1000000,0 | 1000000,0 | 1000000,0 | 1000000,0 | 5000000,0 | 10925000,0 |
|  | местные бюджеты  | - | 0,0 | 57109,4 | 61739,9 | 61739,9 | 61739,9 | 61739,9 | 61739,9 | 308699,5 | 674508,4 |
| 7. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, всегов том числе: | х | 0,0 | 663258,2 | 663258,2 | 663258,2 | 663258,2 | 663258,2 | 663258,2 | 3316291,0 | 7295840,2 |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 831 0409 Ч23019Д070(520) | 0,0 | 625000,0 | 625000,0 | 625000,0 | 625000,0 | 625000,0 | 625000,0 | 3125000,0 | 6875000,0 |
|  | местные бюджеты  | - | 0,0 | 38258,2 | 38258,2 | 38258,2 | 38258,2 | 38258,2 | 38258,2 | 191291,0 | 420840,2». |
| 8. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, всегов том числе: | х | 92259,1 | 89323,8 | 89323,8 | 89323,8 | 89323,8 | 89323,8 | 89323,8 | 446619,0 | 1074820,9 |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 831 0409 Ч23019Д210(520) | 82279,0 | 80000,0 | 80000,0 | 80000,0 | 80000,0 | 80000,0 | 80000,0 | 400000,0 | 962279,0 |
|  | местные бюджеты  | - | 9980,1 | 9323,8 | 9323,8 | 9323,8 | 9323,8 | 9323,8 | 9323,8 | 46619,0 | 112541,9»; |

4. Разделы 2 - 4 Паспорта ведомственного проекта «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» изложить в следующей редакции:

**«2. Показатели ведомственного проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Показатели ведомственного проекта | Уровень показателя | Еди-ница изме-ре-ния (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на муниципальные образования | Информационная система (источник данных) |
| значение | год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача «Содержание, проведение диагностики и проектирование по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» |
| 1.1. | Доля выполненных государственных контрактов по диагностике и содержанию автомобильных дорог, а также разработке проектно-сметной документации по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | ГП | процентов | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  - | нет | нет | официальный сайт Минтранса Чувашии |
| 2. | Задача «Проектирование строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и строительство площадок для передвижных постов весового контроля» |
| 2.1. | Доля выполненных государственных контрактов по разработке проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения с устройством наружного освещения, пешеходных переходов, остановочных пунктов и тротуаров, а также строительство площадок для передвижных постов весового контроля | ГП | процентов | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | нет | нет | официальный сайт Минтранса Чувашии |

**3. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на муниципальные образования | Связь с показателями ведомственного проекта |
| значение | год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача «Содержание, проведение диагностики и проектирование по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» |
| 1.1. | Работы по диагностике и содержанию автомобильных дорог, а также разработке проектно-сметной документации по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения выполнены | процентов | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | инструментальная диагностика проведена, работы по содержанию исполнены, проектно-сметные документации разработаны | оказание услуг (выполнение работ) | нет | количество выполненных в полном объеме государственных контрактов по диагностике и содержанию автомобильных дорог, а также разработке проектно-сметной документации по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения |
| 2. | Задача «Проектирование строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и строительство площадок для передвижных постов весового контроля» |
| 2.1. | Работы по разработке проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения с устройством наружного освещения, пешеходных переходов, остановочных пунктов и тротуаров, а также строительство площадок для передвижных постов весового контроля выполнены | процентов | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | проектно-сметные документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения разработаны | оказание услуг (выполнение работ) | нет | количество выполненных в полном объеме государственных контрактов на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения с устройством наружного освещения, пешеходных переходов, остановочных пунктов и тротуаров, а также строительство площадок для передвижных постов весового контроля выполнены |

**4. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта**

| № пп | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031–2035 | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ведомственный проект «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» |  | 1360918,1 | 1504735,8 | 1325860,2 | 1325860,2 | 1325860,2 | 1325860,2 | 1325860,2 | 6629301,0 | 16124255,9 |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 1360918,1 | 1504735,8 | 1325860,2 | 1325860,2 | 1325860,2 | 1325860,2 | 1325860,2 | 6629301,0 | 16124255,9 |
| 1. | Содержание, проведение диагностики и проектирование по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, всегов том числе: | х | 1328726,2 | 1464735,8 | 1285860,2 | 1285860,2 | 1285860,2 | 1285860,2 | 1285860,2 | 6429301,0 | 15652064,0 |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 831 0409 Ч23029Д080(240) | 1328726,2 | 1464735,8 | 1285860,2 | 1285860,2 | 1285860,2 | 1285860,2 | 1285860,2 | 6429301,0 | 15652064,0 |
| 2. | Проектирование строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и строительство площадок для передвижных постов весового контроля, всегов том числе: | х | 32191,9 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | 200000,0 | 472191,9 |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 831 0409 Ч23029Д090(240) | 32191,9 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | 200000,0 | 472191,9»; |

5. Разделы 2-4 Паспорта комплекса процессных мероприятий «Развитие автомобильного и городского электрического транспорта» изложить в следующей редакции:

**«2. Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения показателей по годам | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача «Оказание услуг оператора подсистемы мониторинга пассажирских перевозок на территории Чувашской Республики» |
| 1.1. | Количество пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом общего пользования | - | ГП | тыс. чел. | - | 2022 | 80000 | 65000 | - | - | - | - | - | Минтранс Чувашии | сведения Чувашстата, официальный сайт Минтранса Чувашии |
| 2. | Задача «Финансовое обеспечение государственных полномочий Чувашской Республики по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципальных образований» |
| 2.1. | Количество пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом общего пользования | - | ГП | тыс. чел. | - | 2022 | 80000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | Минтранс Чувашии | сведения Чувашстата, официальный сайт Минтранса Чувашии |
| 3. | Задача «Прочие выплаты по обязательствам Чувашской Республики» |
| 3.1. | Количество пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом общего пользования | - | ГП | тыс. чел. | - | 2022 | ~~-~~ | 65000 | - | - | - | - | - | Минтранс Чувашии | сведения Чувашстата, официальный сайт Минтранса Чувашии |
| 4. | Задача «Организация перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам автомобильным транспортом» |
| 4.1. | Количество пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом общего пользования | - | ГП | тыс. чел. | - | 2022 | 80000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | Минтранс Чувашии | сведения Чувашстата, официальный сайт Минтранса Чувашии |
| 5. | Задача «Финансовое обеспечение затрат ГУП Чувашской Республики «ЧТУ» Минтранса Чувашии на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга с российскими лизинговыми компаниями на приобретение пассажирского транспорта» |
| 5.1. | Количество приобретенных троллейбусов | - | ГП | шт. | - | 2022 | - | 40 | - | - | - | - | - | Минтранс Чувашии | официальный сайт Минтранса Чувашии |
| 6. | Задача «Обновление подвижного состава наземного электрического транспорта» |
| 6.1. | Количество приобретенного городского наземного электрического транспорта | - | ГП | шт. | - | 2022 | - | 21 | - | - |  | - | - | Минтранс Чувашии | сведения Чувашстата, официальный сайт Минтранса Чувашии |
| 7. | Задача «Финансовое обеспечение затрат ГУП Чувашской Республики «ЧТУ» Минтранса Чувашии на уплату платежей по займам от специализированного общества проектного финансирования на приобретение подвижного состава транспорта общего пользования и реконструкцию инфраструктуры общественного транспорта в г. Чебоксары» |
| 7.1. | Количество приобретенного городского наземного электрического транспорта | - | ГП | шт. | - | 2022 | - | 92 | - | - |  | - | - | Минтранс Чувашии | официальный сайт Минтранса Чувашии |
| 8. | Задача «Организация перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам наземным электрическим транспортом» |
| 8.1. | Количество пассажиров, перевезенных городским наземным электрическим транспортом | возрастание | ГП | тыс. чел. | - | 2022 | 47000,0 | 48000,0 | 53920,0 | 53920,0 | 53920,0 | 53920,0  | 53920,0 | Минтранс Чувашии | официальный сайт Минтранса Чувашии |
| 9. | Задача «Организация перевозок пассажиров по межмуниципальным маршрутам наземным электрическим транспортом» |
| 9.1. | Количество пассажиров, перевезенных городским наземным электрическим транспортом | - | ГП | тыс. чел. | - | 2022 | 47000,0 | 48000,0 | 53920,0 | 53920,0 | 53920,0 | 53920,0  | 53920,0 | Минтранс Чувашии | официальный сайт Минтранса Чувашии |
| 10. | Задача «Организация перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам» |
| 10.1. | Количество пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом общего пользования | возрастание | ГП | тыс. чел. | - | 2022 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Минтранс Чувашии | официальный сайт Минтранса Чувашии |
| 11. | Задача «Возмещение недополученных доходов транспортных организаций в связи с обеспечением бесплатного проезда отдельных категорий граждан по решениям Кабинета Министров Чувашской Республики» |
| 11.1. | Количество пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом общего пользования и городским наземным электрическим транспортом | - | ГП | тыс. чел. | - | 2022 | 80000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | Минтранс Чувашии | сведения Чувашстата, официальный сайт Минтранса Чувашии |
| 12. | Задача «Организация перевозок пассажиров по межмуниципальным маршрутам автомобильным транспортом» |
| 12.1. | Количество пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом общего пользования | - | ГП | тыс. чел. | - | 2022 | 80000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | Минтранс Чувашии | сведения Чувашстата, официальный сайт Минтранса Чувашии |
| 13. | Задача «Приобретение автобусов малого, среднего и большого класса в рамках лимитов специальных казначейских кредитов» |
| 13.1. | Количество пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом общего пользования | - | ГП | тыс. чел. | - | 2022 | 80000 | 65000 | - | - | - | - | - | Минтранс Чувашии | сведения Чувашстата, официальный сайт Минтранса Чувашии |

1. **3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование мероприятия (результата) | Типмероприятия(результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](http://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |
| значение | год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача «Оказание услуг оператора подсистемы мониторинга пассажирских перевозок на территории Чувашской Республики» |
| 1.1. | Заключен государственный контракт на осуществление работ, связанных с обработкой данных | оказание услуг (выполнение работ) | организован мониторинг пассажирских перевозок на территории Чувашской Республики | процентов | 100 | 2022 | 100 | 100 | - | - | - | - | - |
| 2. | Задача «Финансовое обеспечение государственных полномочий Чувашской Республики по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципальных образований» |
| 2.1. | Заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении субвенций бюджетам муниципальных округов и бюджетам городских округов на финансовое обеспечение государственных полномочий Чувашской Республики по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципальных образований | оказание услуг (выполнение работ) | пассажирские перевозки осуществляются по регулируемым тарифам  | процентов | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Задача «Прочие выплаты по обязательствам Чувашской Республики» что за новые мероприятия |
| 3.1. | Заключен государственный контракт с организацией на разработку документов транспортного планирования Чувашской Республики и Чебоксарской агломерации |  |  | процентов | 100 | 2022 | - | 100 | - | - | - | - | - |
| 4. | Задача «Организация перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам автомобильным транспортом» |
| 4.1. | Заключены государственные контракты на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам в городах Чебоксары и Новочебоксарске | оказание услуг (выполнение работ) | обеспечено автобусное пассажирское сообщение в городах Чебоксары и Новочебоксарске | процентов | - | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Задача «Финансовое обеспечение затрат ГУП Чувашской Республики «ЧТУ» Минтранса Чувашии на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга с российскими лизинговыми компаниями на приобретение пассажирского транспорта» |
| 5.1. | Подписаны договоры лизинга государственным унитарным предприятием Чувашской Республики «Чувашское транспортное управление» Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики с российскими лизинговыми компаниями на приобретение пассажирского транспорта  | оказание услуг (выполнение работ) | организована поставка новых единиц пассажирского транспорта  | процентов | - | 2022 | ~~-~~ | 100 | 100 | 100 | 100 | ~~-~~ | ~~-~~ |
| 6. | Задача «Обновление подвижного состава наземного электрического транспорта» |
| 6.1. | Заключены государственные контракты на поставку подвижного состава городского наземного электрического транспорта | оказание услуг (выполнение работ) | обеспечена закупка новых единиц электрического транспорта | процентов | - | 2022 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Задача «Финансовое обеспечение затрат ГУП Чувашской Республики «ЧТУ» Минтранса Чувашии на уплату платежей по займам от специализированного общества проектного финансирования на приобретение подвижного состава транспорта общего пользования и реконструкцию инфраструктуры общественного транспорта в г. Чебоксары» |
| 7.1. | Государственным унитарным предприятием Чувашской Республики «Чувашское транспортное управление» Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики заключен соответствующий договор займа со специализированным обществом проектного финансирования в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2459 «Об утверждении Правил финансирования проектов с использованием облигаций специализированных обществ проектного финансирования и о внесении изменения в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации» на приобретение подвижного состава наземного электрического транспорта и реконструкцию (модернизацию) инфраструктуры наземного электрического транспорта в городах Чебоксары и Новочебоксарске | оказание услуг (выполнение работ) | в рамках договора займа обеспечено выделение проектного финансирования на приобретение подвижного состава наземного электрического транспорта и реконструкцию (модернизацию) инфраструктуры наземного электрического транспорта | процентов | - | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8. | Задача «Организация перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам наземным электрическим транспортом» |
| 8.1. | Заключены государственные контракты на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам в городах Чебоксары и Новочебоксарске, в соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 февраля 2016 г. № 67 «Об утверждении Порядка принятия решений о заключении государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд Чувашской Республики на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств» | оказание услуг (выполнение работ) | обеспечено троллейбусное сообщение в городах Чебоксары и Новочебоксарске | процентов | - | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9. | Задача «Организация перевозок пассажиров по межмуниципальным маршрутам наземным электрическим транспортом» |
| 9.1. | Заключены государственные контракты на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по межмуниципальным маршрутам городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам в сообщении между городами Чебоксары и Новочебоксарском, в соответствии с постановлением № 67 | оказание услуг (выполнение работ) | обеспечено троллейбусное сообщение между городами Чебоксары и Новочебоксарск | процентов | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10. | Задача «Организация перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам» |
| 10.1. | Внесение изменений в заключенные государственные новое мероприятиеконтракты на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам в Алатырском, Канашском и Шумерлинском муниципальных округах | оказание услуг (выполнение работ) | обеспечено автобусное пассажирское сообщение в Алатырском, Канашском и Шумерлинском муниципальных округах | процентов | - | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11. | Задача «Возмещение недополученных доходов транспортных организаций в связи с обеспечением бесплатного проезда отдельных категорий граждан по решениям Кабинета Министров Чувашской Республики» |
| 11.1. | Подписано соглашение с организациями транспорта о возмещении недополученных доходов транспортных организаций в связи с обеспечением бесплатного проезда отдельных категорий граждан | оказание услуг (выполнение работ) | обеспечено возмещение потерь в доходах транспортных организаций | процентов | - | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12. | Задача «Организация перевозок пассажиров по межмуниципальным маршрутам автомобильным транспортом» |
| 12.1. | Заключены государственные контракты на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по межмуниципальным маршрутам по регулируемым тарифам | оказание услуг (выполнение работ) | перевозка пассажиров и багажа по межмуниципальным маршрутам осуществляется по регулируемым тарифам | процентов | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13. | Задача «Приобретение автобусов малого, среднего и большого класса в рамках лимитов специальных казначейских кредитов» |
| 13.1. | Заключены государственные контракты на приобретение автобусов малого, среднего и большого класса в рамках лимитов специальных казначейских кредитов | оказание услуг (выполнение работ) | увеличено количество единиц автобусного сообщения пассажирских перевозок  | процентов | 100 | 2022 | 100 | 100 | - | - | - | - | - |

**4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | КБК | Объем финансового обеспечения по годамреализации, тыс. рублей |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031–2035 | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие автомобильного и городского наземного электрического транспорта», всего в том числе: |  | 995690,0 | 719597,2 | 836054,7 | 842159,5 | 831277,8 | 820394,8 | 809512,8 | 3884331,0 | 9739017,8 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 995690,0 | 714293,3 | 830750,8 | 836855,6 | 825973,9 | 815090,9 | 804208,9 | 3857811,5 | 9680674,9 |
| местные бюджеты |  | 0,0 | 5303,9 | 5303,9 | 5303,9 | 5303,9 | 5303,9 | 5303,9 | 26519,5 | 58342,9 |
| Оказание услуг оператора подсистемы мониторинга пассажирских перевозок на территории Чувашской Республики, всего  в том числе: | х | 3288,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3288,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 831 0408 Ч240100430 (240) | 3288,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3288,0 |
| Финансовое обеспечение государственных полномочий Чувашской Республики по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципальных образований, всего  в том числе: | х | 20,4 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 118,0 | 280,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 831 0408 Ч240101040 (530) | 20,4 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 118,0 | 280,0 |
| Прочие выплаты по обязательствам Чувашской Республики, всего  в том числе: | х | 346,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 346,1 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 831 0408 Ч2401113450 (240) | 346,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 346,1 |
| Организация перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам автомобильным транспортом, всего в том числе: | х | 958,5 | 88628,7 | 95486,9 | 112474,0 | 112474,0 | 112474,0 | 112474,0 | 562370,0 | 1197340,1 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 831 0408 Ч240123140(240) | 958,5 | 88628,7 | 95486,9 | 112474,0 | 112474,0 | 112474,0 | 112474,0 | 562370,0 | 1197340,1 |
| Обновление подвижного состава наземного электрического транспорта, всего в том числе: | х | 325500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 325500,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 831 0408 Ч240123160 (240) | 325500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 325500,0 |
| Финансовое обеспечение затрат ГУП Чувашской Республики «ЧТУ» Минтранса Чувашии на уплату платежей по займам от специализированного общества проектного финансирования на приобретение подвижного состава транспорта общего пользования и реконструкцию инфраструктуры общественного транспорта в г. Чебоксары, всего  в том числе: | х | 94083,0 | 263703,2 | 368333,0 | 357450,7 | 346569,0 | 335686,0 | 324804,0 | 1460787,0 | 3551415,9 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 831 0408 Ч240123190 (810) | 94083,0 | 263703,2 | 368333,0 | 357450,7 | 346569,0 | 335686,0 | 324804,0 | 1460787,0 | 3551415,9 |
| Организация перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам наземным электрическим транспортом, всего  в том числе: | х | 181320,2 | 136426,5 | 136426,5 | 136426,5 | 136426,5 | 136426,5 | 136426,5 | 682132,5 | 1682011,7 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 831 0408 Ч240123260 (240) | 181320,2 | 136426,5 | 136426,5 | 136426,5 | 136426,5 | 136426,5 | 136426,5 | 682132,5 | 1682011,7 |
| Организация перевозок пассажиров по межмуниципальным маршрутам наземным электрическим транспортом, всего  в том числе: | х | 40703,7 | 122111,2 | 122111,2 | 122111,2 | 122111,2 | 122111,2 | 122111,2 | 610556,0 | 1383926,9 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 831 0408 Ч240123280 (240) | 40703,7 | 122111,2 | 122111,2 | 122111,2 | 122111,2 | 122111,2 | 122111,2 | 610556,0 | 1383926,9 |
| Организация перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, всего  в том числе: | х | 0,0 | 76522,0 | 76522,0 | 76522,0 | 76522,0 | 76522,0 | 76522,0 | 382610,0 | 841742,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 831 0408 Ч240126980 (240) | 0,0 | 71218,1 | 71218,1 | 71218,1 | 71218,1 | 71218,1 | 71218,1 | 356090,5 | 783399,1 |
| местные бюджеты |  | 0,0 | 5303,9 | 5303,9 | 5303,9 | 5303,9 | 5303,9 | 5303,9 | 26519,5 | 58342,9 |
| Возмещение недополученных доходов транспортных организаций в связи с обеспечением бесплатного проезда отдельных категорий граждан по решениям Кабинета Министров Чувашской Республики, всего  в том числе: | х | 0,0 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 103,5 | 227,7 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 831 0408 Ч240160760(810) | 0,0 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 103,5 | 227,7 |
| Организация перевозок пассажиров по межмуниципальным маршрутам автомобильным транспортом, всего в том числе: | х | 99864,6 | 32161,3 | 37130,8 | 37130,8 | 37130,8 | 37130,8 | 37130,8 | 185654,0 | 503333,9 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 831 0408 Ч240160770(240) | 99864,6 | 32161,3 | 37130,8 | 37130,8 | 37130,8 | 37130,8 | 37130,8 | 185654,0 | 503333,9 |
| Приобретение автобусов малого, среднего и большого класса в рамках лимитов специальных казначейских кредитов, всего  в том числе: | х | 249605,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 249605,5 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 831 0408 Ч240197010 (240) | 249605,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 249605,5»; |

# 6. Разделы 2-4 Паспорта комплекса процессных мероприятий «Развитие регионального авиасообщения» изложить в следующей редакции:

**«2. Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения показателей по годам | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача «Государственная поддержка регионального авиасообщения» |
| 1.1. | Количество обслуженных в аэропорту г. Чебоксары пассажиров | - | ГП | тыс. чел. | - | 2022 | 420,0 | 440,0 | 480,0 | 520,0 | 520,0 | 580,0 | 630,0 | Минтранс Чувашии | официальный сайт Минтранса Чувашии |
| 2. | Задача «Совершенствование системы государственной поддержки регионального авиасообщения» |
| 2.1. | Количество пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом общего пользования | - | ГП | тыс. чел. | - | 2022 | 420,0 | 440,0 | 480,0 | 520,0 | 520,0 | 580,0 | 630,0 | Минтранс Чувашии | официальный сайт Минтранса Чувашии |

1. **3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование мероприятия (результата) | Типмероприятия(результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](http://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |
| значение | год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача «Государственная поддержка регионального авиасообщения» |
| 1.1. | Подписан договор с авиаперевозчиком о предоставлении субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на осуществление региональных авиаперевозок, в рамках которого авиаперевозчик планирует осуществлять регулярные рейсы из аэропорта г. Чебоксары в аэропорты иных городов и обратно | оказание услуг (выполнение работ) | обеспечено авиасообщение между г. Чебоксары и иными городами | процентов | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Задача «Совершенствование системы государственной поддержки регионального авиасообщения» |
| 2.1. | Сформированы эффективные механизмы государственной поддержки | оказание услуг (выполнение работ) | организация разработки новых форм поддержки | процентов | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

1. **4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031–2035 | всего |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие регионального авиасообщения», всего в том числе: |  | 81417,2 | 110654,1 | 4706,7 | 4706,7 | 4706,7 | 4706,7 | 4706,7 | 23533,5 | 239138,3 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 81417,2 | 110654,1 | 4706,7 | 4706,7 | 4706,7 | 4706,7 | 4706,7 | 23533,5 | 239138,3 |
| Развитие регионального авиасообщения, всего  в том числе: | х | 81417,2 | 110654,1 | 4706,7 | 4706,7 | 4706,7 | 4706,7 | 4706,7 | 23533,5 | 239138,3 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 831 0408 Ч240260490(810) | 81417,2 | 110654,1 | 4706,7 | 4706,7 | 4706,7 | 4706,7 | 18826,8 | 23533,5 | 239138,3»; |

# 7. Разделы 2-4 Паспорта комплекса процессных мероприятий «Государственная поддержка железнодорожного транспорта» изложить в следующей редакции:

**«2. Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения показателей по годам | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача «Возмещение недополученных доходов организациям железнодорожного транспорта, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Чувашской Республики» |
| 1.1. | Количество пассажиров, перевезенных железнодорожным транспортом пригородного сообщения | - | ГП | тыс. чел. | - | 2022 | 373,8 | 377,6 | 381,4 | 385,2 | 385,2 | 389,0 | 393,0 | Минтранс Чувашии | официальный сайт Минтранса Чувашии |
| 2. | Задача «Возмещение части недополученных доходов АО "Содружество", возникших в результате перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Чувашской Республики за 2013 - 2014 годы» |
| 2.1. | Количество пассажиров, перевезенных железнодорожным транспортом пригородного сообщения | - | ГП | тыс. чел. | - | 2022 | 373,8 | 377,6 | 381,4 | - | - | - | - | Минтранс Чувашии | официальный сайт Минтранса Чувашии |

1. **3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование мероприятия (результата) | Типмероприятия(результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](http://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |
| значение | год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача «Возмещение недополученных доходов организациям железнодорожного транспорта, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Чувашской Республики» |
| 1.1. | Подписано соглашение с организацией железнодорожного транспорта о предоставлении средств из республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение недополученных доходов организациям железнодорожного транспорта, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Чувашской Республики, в соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 декабря 2016 г. № 533 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Чувашской Республики, и признании утратившими силу некоторых решений Кабинета Министров Чувашской Республики» | оказание услуг (выполнение работ) | обеспечены перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Чувашской Республики | процентов | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Задача «Возмещение части недополученных доходов АО "Содружество", возникших в результате перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Чувашской Республики за 2013 - 2014 годы» |
| 2.1. | Подписано соглашение с АО "Содружество" о предоставлении средств из республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение части недополученных доходов АО "Содружество", возникших в результате перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Чувашской Республики за 2013 - 2014 годы, в соответствии с [постановлением](https://internet.garant.ru/document/redirect/48759456/0) Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 августа 2018 г. № 311 | оказание услуг (выполнение работ) | возмещена часть недополученных доходов АО "Содружество", возникших в результате перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Чувашской Республики за 2013 - 2014 годы | процентов | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

1. **4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031–2035 | всего |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплекс процессных мероприятий «Государственная поддержка железнодорожного транспорта», всего в том числе: |  | 91312,4 | 91312,4 | 83904,0 | 83904,0 | 83904,0 | 83904,0 | 83904,0 | 419520,0 | 1021664,8 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 91312,4 | 91312,4 | 83904,0 | 83904,0 | 83904,0 | 83904,0 | 83904,0 | 419520,0 | 1021664,8 |
| Возмещение недополученных доходов организациям железнодорожного транспорта, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Чувашской Республики, всего  в том числе: | х | 83904,0 | 83904,0 | 83904,0 | 83904,0 | 83904,0 | 83904,0 | 83904,0 | 419520,0 | 1006848,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 831 0408 Ч240360440(810) | 83904,0 | 83904,0 | 83904,0 | 83904,0 | 83904,0 | 83904,0 | 83904,0 | 419520,0 | 1006848,0 |
| Возмещение части недополученных доходов АО "Содружество", возникших в результате перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Чувашской Республики за 2013 - 2014 годы, всего  в том числе: | х | 7408,4 | 7408,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14816,8 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 831 0408 Ч240360790(810) | 7408,4 | 7408,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14816,8»; |

# 8. Разделы 2-4 Паспорта комплекса процессных мероприятий «Организация перевозок пассажиров внутренним водным транспортом по регулярным маршрутам» изложить в следующей редакции:

 **«2. Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения показателей по годам | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 |
| 1. | Задача «Возмещение недополученных доходов организациям внутреннего водного транспорта, осуществляющим перевозку пассажиров внутренним водным транспортом по специальным тарифам» |
| 1.1. | Количество пассажиров, перевезенных внутренним водным транспортом | - | ГП | тыс. чел. | - | 2022 | 22,7 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | Минтранс Чувашии | официальный сайт Минтранса Чувашии |

1. **3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование мероприятия (результата) | Типмероприятия(результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](http://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |
| значение | год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Задача «Возмещение недополученных доходов организациям внутреннего водного транспорта, осуществляющим перевозку пассажиров внутренним водным транспортом по специальным тарифам» |
| 1.1. | Подписано соглашение с АО «Чебоксарский речной порт» о предоставлении государственного имущества Чувашской Республики для осуществления пассажирских перевозок скоростными судами на подводных крыльях | оказание услуг (выполнение работ) | организованы пассажирские перевозки внутренним водным транспортом | процентов | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

1. **4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | КБК | Объем финансового обеспечения по годамреализации, тыс. рублей |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031–2035 | всего |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация перевозок пассажиров внутренним водным транспортом по регулярным маршрутам», всего в том числе: |  | 21252,0 | 17793,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39045,6 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 21252,0 | 17793,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39045,6 |
| Возмещение недополученных доходов организациям внутреннего водного транспорта, осуществляющим перевозку пассажиров внутренним водным транспортом по специальным тарифам, всего  в том числе: | х | 21252,0 | 17793,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39045,6 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 831 0408 Ч240420870(810) | 21252,0 | 17793,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39045,6»; |

9. Разделы 2-4 Паспорта комплекса процессных мероприятий «Создание условий для осуществления дорожной деятельности и организации безопасности дорожного движения в Чувашской Республике» изложить в следующей редакции:

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. №
2. пп
 | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения показателей по годам | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача «Обеспечение деятельности государственных учреждений, реализующих мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения» |
| 1.1. | Доведение финансовых лимитов до государственного учреждения | - | ГП | процентов | - | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | Минтранс Чувашии | [официальный сайт](https://internet.garant.ru/document/redirect/17520999/1141) Минтранса Чувашии |
| 2. | Задача «Обеспечение деятельности государственных учреждений, реализующих мероприятия по содержанию и управлению дорожным хозяйством» |
| 2.1. | Доведение финансовых лимитов до государственного учреждения | - | ГП | процентов | - | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | Минтранс Чувашии | [официальный сайт](https://internet.garant.ru/document/redirect/17520999/1141) Минтранса Чувашии |

1. **3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование мероприятия (результата) | Типмероприятия(результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](http://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |
| значение | год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача «Обеспечение деятельности государственных учреждений, реализующих мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения» |
| 1.1. | Обеспечено выполнение казенным учреждением Чувашской Республики "Центр организации и безопасности дорожного движения Чувашской Республики" Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики функции по обеспечению безопасности дорожного движения | оказание услуг (выполнение работ) | организовано обеспечение деятельности казенного учреждения по реализации программы по безопасности дорожного движения | процентов | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Задача «Обеспечение деятельности государственных учреждений, реализующих мероприятия по содержанию и управлению дорожным хозяйством» |
| 2.1. | Обеспечено выполнение казенным учреждением Чувашской Республики "Управление автомобильных дорог Чувашской Республики" Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики функций заказчика-застройщика по содержанию и управлению дорожным хозяйством | оказание услуг (выполнение работ) | организовано обеспечение деятельности казенного учреждения по реализации программы дорожных работ | процентов | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

1. **4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | КБК | Объем финансового обеспечения по годамреализации, тыс. рублей |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031–2035 | всего |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для осуществления дорожной деятельности и организации безопасности дорожного движения в Чувашской Республике», всего в том числе: |  | 132221,2 | 150853,1 | 134501,2 | 134154,7 | 134154,7 | 134154,7 | 134154,7 | 670773,5 | 1624967,8 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики  |  | 132221,2 | 150853,1 | 134501,2 | 134154,7 | 134154,7 | 134154,7 | 134154,7 | 670773,5 | 1624967,8 |
| Обеспечение деятельности государственных учреждений, реализующих мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения, всего  в том числе: | х | 65627,9 | 70247,7 | 70264,6 | 70264,6 | 70264,6 | 70264,6 | 70264,6 | 351323,0 | 838521,6 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 831 0409 Ч24059Д610(110, 240, 850)831 0408 Ч240500440(110, 850) | 65627,9 | 70247,7 | 70264,6 | 70264,6 | 70264,6 | 70264,6 | 70264,6 | 351323,0 | 838521,6 |
| Обеспечение деятельности государственных учреждений, реализующих мероприятия по содержанию и управлению дорожным хозяйством, всего в том числе: | х | 66593,3 | 80605,4 | 64236,6 | 63890,1 | 63890,1 | 63890,1 | 63890,1 | 319450,5 | 786446,2 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 831 0409 Ч24059Д620(110, 240, 850)831 0408 Ч240540510(110, 850) | 66593,3 | 80605,4 | 64236,6 | 63890,1 | 63890,1 | 63890,1 | 63890,1 | 319450,5 | 786446,2»; |

10. Разделы 2-3 Паспорта комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики "Развитие транспортной системы Чувашской Республики» изложить в следующей редакции:

**«2. Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. №
2. пп
 | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Базовое значение | Значение мероприятия (результата) по годам |
| значение | год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| 1.1. | Обеспечено осуществление деятельности Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики | осуществление текущей деятельности | обеспечены своевременные выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики, а также перечислены связанные с ними обязательные платежи в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; обеспечено материально-техническое снабжение деятельности Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики | - | - | 2022 | - | - | - | - | - |

1. **3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031–2035 | всего |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чувашской Республики», всего в том числе: | х | 34420,6 | 41971,4 | 44420,6 | 44420,6 | 44420,6 | 44420,6 | 44420,6 | 222103,0 | 476177,40 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | - | 34420,6 | 41971,4 | 44420,6 | 44420,6 | 44420,6 | 44420,6 | 44420,6 | 222103,0 | 476177,40 |
| Обеспечено осуществление деятельности Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики», всего  в том числе: |  | 34420,6 | 41971,4 | 44420,6 | 44420,6 | 44420,6 | 44420,6 | 44420,6 | 222103,0 | 476177,40 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 831 0408 Ч240600190(120, 240, 850) | 34420,6 | 41971,4 | 44420,6 | 44420,6 | 44420,6 | 44420,6 | 44420,6 | 222103,0 | 476177,40». |

11. Приложения № 1, 2, 3, 4, 5 и 7 к Государственной программе признать утратившими силу с 1 января 2025 года;

12. Внести в приложение № 8 к Государственной программе следующие изменения:

в наименовании слова «в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» исключить;

в пункте 1.2, абзаце 1 пункта 1.3, абзацах 2 и 3 пункта 1.10 раздела 1 слова «в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» исключить.

